### Phần 1 - Phân tích quy tắc Scrum

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (hoặc lý do đúng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch | Phá vỡ nhịp điệu đều đặn, khiến người dùng và các bên liên quan không thể dự đoán thời điểm có bản cập nhật. |
| QT2 | Sai | Increment / Sprint Review | Minh bạch & Thích nghi | Trưng bày phần mềm chưa hoàn thiện làm mất tính minh bạch, gây thất vọng cho người dùng và làm lệch hướng thích nghi. |
| QT3 | Đúng | 0 sửa | 0 sửa | Đức làm đúng vai trò Product Owner: cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi thực tế từ người dùng tại Sprint Review để định hướng các Sprint sau. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra & Thích nghi | Mất cơ hội kiểm tra quy trình làm việc và cải tiến liên tục, khiến các ẩn họa dễ lặp lại ở các Sprint sau. |

### Phần 2 - Sửa lỗi quy tắc

- QT1: Cố định độ dài Sprint (ví dụ: 2 tuần xuyên suốt) để tạo nhịp điệu đều đặn và dự đoán được thời điểm phát hành sản phẩm.

- QT2: Chỉ trình diễn và bàn giao các tính năng đã đạt chuẩn "Done" (đã kiểm thử, không còn lỗi) để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng thực tế.

- QT4: Duy trì đều đặn buổi Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint, bất kể dự án có sự cố hay không, để liên tục cải tiến hiệu suất làm việc của đội.